Design Zentrum Hessen

Mustervertrag Webdesign / Webpublishing, Seite 1

O  Angebot	O  Auftragsbestätigung 	O  Vertrag

Auftraggeber : 	(Name, Anschrift)

Auftragnehmer :	(Name, Anschrift)

Projekt:		(Kurztitel, Projekt-Nr.)

A.	Projektinhalt / Aufgabe :	(Kurzinformation bzw. Verweis auf Pos. B)

B.	Leistungen und Kosten :

Die Aufstellung der angebotenen Gesamtkosten für das Projekt basiert auf einem Projektplan mit fünf      Phasen. Die detaillierte Definition der Leistungen und Kosten entnehmen Sie den folgenden Seiten.

Übersicht Honorarvergütung :

Phase 1	Spezifikation und Planung				€

Phase 2	Konzeption und Prototyping				€

Phase 3	Produktion und Test 					€

Phase 4	Publikation und Dokumentation 				€

Stufe 5		Pflege, Ausbau, Schulung				€

Nutzungsvergütung :

O	Die Übertragung der Nutzungsrechte ist in den oben genannten Honoraren enthalten.

O	Durch die Trennung in Leistungs- u. Nutzungshonorar wird zur Vergütung der Nutzungs-

rechte ein Nutzungshonorar fällig.

Nutzungshonorar  siehe Pos. D 6) 					€

Projektnebenkosten :

Übersicht der Projektnebenkosten wie Fremdleistungen, Materialaufwand, Reisekosten in den einzelnen Projektstufen, soweit diese nicht ausdrücklich vermerkt in den Leistungen enthalten sind:

Reisekosten								€	(bzw. nach Aufwand)

Sachkosten, Materialkosten  						€	(bzw. nach Aufwand)

Fremdleistungen							€	(bzw. nach Aufwand)

C.  	Termine:	(wichtige Termine bzw. Verweis auf Terminplan)

D.	Sonstige Vereinbarungen:	(wichtige Anmerkungen bzw. Verweis auf Pos. D)

Die Kosten verstehen sich zuzüglich ....% Mehrwertsteuer. Für die Durchführung der Arbeiten gelten      unsere derzeit gültigen Honorarrichtlinien sowie unsere allgemeinen Vertragsbedingungen, die Bestandteil unseres Angebots bzw. der Vertragsvereinbarung sind.

Ort :				Datum :

----------------------------------------------------			--------------------------------------------------------------

Unterschrift des Auftragnehmers 			Unterschrift des Auftraggebers

Design Zentrum Hessen

Mustervertrag Webdesign / Webpublishing, Seite 2

A.	Projektinhalt / Aufgabenstellung

(Kommentar :)

An dieser Stelle erfolgt eine Kurzbeschreibung des Projekts, eine Beschreibung der Aufgabenstellung,

sowie der Projektorganisation.

Mögliche Stichpunkte sind z.B. :

-  Ausgangssituation,

-  Anlass für das Projekt,

-  erste vorhandene Zielformulierung für das Projekt,

-  erste Definition der Aufgabenstellung und der Anforderungen,

-  Vorgehensweise im Projekt,

-  Verteilung der Leistungen intern / extern,

-  Projektverantwortlichkeit,

-  Kooperationspartner,

-  Terminvorstellungen,

-  bereits vorhandene Unterlagen und Ergebnisse, auf denen aufgebaut werden kann etc.

Design Zentrum Hessen,

Mustervertrag Webdesign / Webpublishing, Seite 3

B. 	Leistungen und Kosten

Projektübersicht und Projektphasen

Für die Bearbeitung des Projekts schlägt der Auftragnehmer die folgenden fünf Projektphasen vor. Die Teilung in Projektphasen und die darin aufgeschlüsselten Arbeitsleistungen bieten Auftraggeber und Auftragnehmer von Anfang an Vertrags- und Investitionssicherheit. Nach jeder Projektstufe wird eine Entscheidung

und Freigabe für die nächste Stufe erforderlich.

Die ersten beiden Phasen des Projekts können separat abgerufen werden. Ab der dritten Phase

läuft das Projekt in der Regel bis zur Veröffentlichung durch, wobei der Umfang der angeforderten

Leistungen, z. B. für Produktion und Schulungen in Rücksprache mit dem Auftraggeber erst nach

Abschluss der ersten Phase ( Spezifikation und Planung ) exakt kalkuliert werden kann.

Phase 1 	Spezifikation und Planung

Das Beratungsgespräch zu Projektbeginn bildet die Basis für die Erarbeitung der Website. Diese erste

Arbeitsstufe dient zur Definition und exakten Eingrenzung der Projektziele und Zielgruppen sowie der

Inhalte und Intention der Website. Dazu werden in der Regel in einem ersten Workshop mit dem

Auftraggeber die Ziele, der Nutzen und der vermutliche Umfang der Website erarbeitet.

Leistungen ( Vorschläge für sinnvolle und erforderliche Leistungsfelder )

1.1.	Beratungsgespräch oder Workshop mit Analyse des Unternehmens und der Produkte, Markt-

situation, Definition der Projektziele und der Zielgruppen, Aufgabe der Internetpräsenz.

1.2.	Spezifikation des Internetangebots, Ausarbeitung der Inhalte und Ziele der Website, Planung

der kurz-, mittel- und langfristigen Perspektiven der Website, inhaltliche und funktionale

Definition, Planung der Integration in das Marketing.

1.3. 	Auswertung vorhandener Unterlagen, Analyse von Corporate Identity und Corporate Design

des Auftraggebers als Vorgabe für das Erscheinungsbild  der Website; Festlegung der Vorgaben 	für das Design der Internetpräsenz (CI, CD, Hausfarben etc.).

1.4.	Markt- und Mitbewerberanalyse, Auswertung des Auftretens der (direkten) Mitbewerber und

deren Erscheinungsbild, insbesondere im Hinblick auf die Zielgruppe.

1.5.	Festlegung der technischen Rahmenbedingungen der Realisierung der Internetpräsenz und der

Arbeitsverteilung (wer übernimmt / liefert was, wie werden die Seiten publiziert etc.); Festlegung

der Projektverantwortlichen und der Termine.

1.6.	Protokoll des Internetworkshops und detaillierte Vorschläge zur konkreten Realisierung der

Internetpräsenz inkl. Zeitplan, Umfang, Arbeitsverteilung und Kostenaufstellung.

Honoraraufwand für Phase 1: Spezifikation und Planung 		€

darin enthalten:

Std. (Art)	mit Stundensatz €

Std. (Art)	mit Stundensatz €

Design Zentrum Hessen

Mustervertrag Webdesign / Webpublishing, Seite 4

Projektnebenkosten :

Reisekosten 								€	(bzw. nach Aufwand)

Sachkosten, Auslagen für Recherchen					€	(bzw. nach Aufwand)

Phase 2 	Konzeption und Prototyping

Anhand der Spezifikation entwickelt der Auftragnehmer Strukturmodelle und Designvarianten für das

Erscheinungsbild der Website, so genannte „Prototypen“. Dazu gehören Beispielseiten, eine durch-

gehende Navigation und die Benutzerführung sowie ein Funktionsmodell, das die Bedienung der

Website zeigt. Die Prototypen zeigen mögliche Varianten des Erscheinungsbildes, das „look and feel“

der Website.

Leistungen:	(Vorschläge für sinnvolle und notwendige Leistungsfelder)

2.1.	Konzeption und Aufbau eines Strukturmodells, Definition von Aufbau, Umfang und Gliederung

der Website inkl. der vorgesehenen Erweiterungen, Ausarbeitung eines Funktionsmodells.

2.2.	Ausarbeitung von 2-3 Designvarianten (look and feel) und Erarbeitung von Prototypen der

Website zur optischen Beurteilung (statische Modelle bzw. Ausdrucke)

2.3. 	Recherche und Beschaffung des notwendigen Bildmaterials

2.4.	Entwicklung der Grafiken für den Seitenaufbau und die Navigation

2.5.	Präsentation und endgültige Spezifikation der Website für die Produktion

Honoraraufwand für Phase 2: Konzeption und Prototyping          €

darin enthalten:

Std. (Art) 	mit Stundensatz 	€

Std. (Art)  	mit Stundensatz   	€

Projektnebenkosten :

Reisekosten 								€ (bzw. nach Aufwand)

Fremdleistungen für Texterstellung					€ (bzw. nach Aufwand)

Sachkosten, Auslagen für Bildmaterial, Recherchen			€ (bzw. nach Aufwand)

Fremdleistungen							€ (bzw. nach Aufwand)

Phase 3 	 Produktion und Test

Auf der Basis der Konzeption und der abschließenden Spezifikation der Website beginnt die Produktion

der Website. Dabei wird, zunächst lokal, eine voll funktionsfähige Website erstellt und alle notwendigen Elemente (Grafiken, Skripten, evtl. Datenbanken) produziert und implementiert. Der abschließende Test

unter echten Bedingungen sichert die volle Funktionsfähigkeit.

Design Zentrum Hessen

Mustervertrag Webdesign und Webpublishing, Seite 5

Leistungen 	(Vorschläge für sinnvolle und notwendige Leistungsfelder)

3.1.	Produktion der voll funktionsfähigen Website mit allen Seiten, Grafiken und Skripten

3.2.	Integration der programmiertechnischen Komponenten (Skripten, Datenbanken)

3.3.	Vollständiger Test aller Seiten auf unterschiedlichen Maschinen (Betriebssysteme und

Browser) und unter Netzlast (geschützte Bereiche beim Provider/Server)

3.4.	Korrekturdurchläufe für Texte, Grafiken und Skripten

Honoraraufwand für Phase 3: Produktion und Test 	ca.	€

darin enthalten :

ca.	Std. (Art)	mit Stundensatz €

ca.	Std. (Art)	mit Stundensatz €

Projektnebenkosten :

Reisekosten 							ca.	€ (bzw. nach Aufwand)

Sachkosten, Auslagen für Recherchen				ca.	€ (bzw. nach Aufwand)

Fremdleistungen						ca.	€ (bzw. nach Aufwand)

Der Aufwand für Stufe 3 ist abhängig von den Ergebnissen und Entscheidungen aus Stufe 1

(Spezifikation und Planung) und Stufe 2 (Konzeption und Prototyping) und kann deswegen

nur geschätzt werden.

Phase 4	Publikation und Dokumentation

Nach Abschluss der Produktion und Freigabe durch den Auftraggeber wird die Website publiziert,

d.h. öffentlich zugänglich gemacht und in den relevanten Suchmaschinen angemeldet. Bei Bedarf

werden zusätzliche Marketingmaßnahmen vorgeschlagen. Das gesamte Projekt wird vollständig

dokumentiert, damit die Webseite unabhängig von Einzelpersonen weiterentwickelt werden kann.

Leistungen 	(Vorschläge für sinnvolle und notwendige Leistungsfelder)

4.1.	Bei Bedarf Organisation der technischen Abwicklung zur Publikation der Website

(Beantragung des Domainnamens, Recherche und Übermittlung von Angeboten, Einrich-

tung der Domain/ E-Mail-Adressen in Absprache mit dem Provider), ggf. Absprache mit der

hauseigenen EDV-Abteilung über die Parameter der Realisierung.

4.2.	Publikation der Website auf einem öffentlich zugänglichen Server (Internet Provider oder

eigener Server) inkl. Funktionstest der Seiten und Skripten/Datenbanken

4.3.	Anmeldung der Website in den relevanten Suchmaschinen

4.4.	Vollständige Dokumentation des Projekts und Übergabe des Datenmaterials als Ausdruck

und auf CD-ROM (Formate nach Absprache) zur Pflege, zum Ausbau der Website.

Design Zentrum Hessen

Mustervertrag Webdesign / Webpublishing, Seite 6

Honoraraufwand für Phase 4 : Publikation und Dokumentation 	€

darin enthalten :

Std. (Art)	mit Stundensatz €

Std. (Art)	mit Stundensatz €

Projektnebenkosten :

Reisekosten 								€ (bzw. nach Aufwand)

Fremdleistungen							€ (bzw. nach Aufwand)

Sachkosten, Materialkosten 						€ (bzw. nach Aufwand)

Phase 5	Pflege, Ausbau , Schulung

Websites sind mit der Publikation auf einem Server nicht abgeschlossen, sondern müssen ständig

aktualisiert und erweitert werden. Das kann intern mit eigenen Mitarbeitern oder extern mit Dienstleistern

geschehen. Schulungstage für Editoren, Autorensysteme, Grafikprogramme  werden nach Tagessätzen

abgerechnet, Pflege und Updates von Websites nach Aufwand oder mit einer monatlichen Pauschale.

Leistungen nach Bedarf und Absprache ( Vorschläge für sinnvolle und notwendige Leistungsfelder )

5.1.	Schulung von Mitarbeitern des Unternehmens im Umgang mit Editoren, Autorensystemen,

Grafikprogrammen und anderen Werkzeugen (FTP-Tools zum Übertragen der Daten)

5.2.	Pflege und regelmäßige Updates bzw. Ausbau der Website

5.3.	Evtl. Weiterentwicklung der Website durch neue technische Standards und/oder neue

Browser, Ausbau der Funktionalität etc.

Honoraraufwand für die angebotenen Leistungen in Phase 5 : Pflege, Ausbau, Schulung

Schulung						ca.	€ 	(bzw. nach Aufwand / Bedarf)

Pflege und Ausbau der Website				ca.	€	(bzw. nach Aufwand / Bedarf)

Überarbeitung (Relaunch) , Anpassung an neue

Entwicklungen im Netz					ca.	€	(bzw. nach Aufwand / Bedarf)

Projektnebenkosten :

Reisekosten, Sachkosten, Materialkosten		ca.	€	(bzw. nach Aufwand)

C.	Termine, Bearbeitungsdauer

Die angebotenen Arbeiten können von uns begonnen werden: (bitte hier Termine eintragen)

Falls gewünscht, erstellen wir mit Beginn des Projekts in Abstimmung mit dem Auftraggeber

einen exakten Zeitplan mit entsprechenden Zwischenterminen. Siehe dazu erster Vorschlag in Anlage.

Design Zentrum Hessen

Mustervertrag Webdesign / Webpublishing, Seite 7

D.	Sonstige Vereinbarungen

1. Abrechnung der Kosten

Die Abrechnung der erbrachten Leistungen inklusive der Projektnebenkosten erfolgt, wenn nicht

anders vereinbart, nach Abschluss der einzelnen Projektphasen und ist sofort und ohne Abzug fällig.

2. Vorauszahlung

Mit Projektbeginn erhält der Auftragnehmer eine Vorauszahlung in Höhe von €.............. Der Auftragnehmer erstellt dafür mit Auftragsbestätigung / Auftragserteilung eine Rechnung, die mit  den folgenden Zahlungen verrechnet wird.

3. Zusätzliche Leistungen

Vom Auftraggeber gewünschte, zusätzliche Arbeiten und Aufwendungen, die über die angebotenen

Leistungen und Positionen hinausgehen, werden nach dem effektiven Zeitaufwand und den geltenden Stundensätzen und Kostensätzen der vorliegenden Honorar- und Kostenübersicht abgerechnet.

4. Aufträge an externe Dienstleister

Aufträge an externe Dienstleister ( Programmierer, Internet Service Provider, Texter, PR-Agenturen,

Fotografen etc. ) werden nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigungen des Auftraggebers

vergeben.

5. Verträge Provider

Verträge zwischen Internet Service Providern und dem Auftraggeber werden zwischen diesen direkt

abgeschlossen.

6. Nutzungshonorar

Für das Projekt wird eine Trennung in Leistungshonorar (Zeitaufwand für die Erarbeitung der Ergebnisse) und Nutzungshonorar (Vergütung für die Verwertung der Ergebnisse durch den Auftraggeber und

Übertragung der Nutzungsrechte) vereinbart. Die Berechnung der Höhe und die Zahlung des Nutzungshonorars oder des geminderten Ausfallshonorars erfolgt in Anlehnung an die Honorarrichtlinien des (BDG

oder des ADG) für den Bereich Kommunikations-Design.

7. Allgemeine Vertragsbedingungen

Es gelten, sofern nicht schriftlich vermerkt, die allgemeinen Auftragsbedingungen des Auftragnehmers.

(Absschlußformulierung bei Angebotsvorlag)

Wir freuen uns, wenn wir das Projekt und die darin angebotenen Arbeiten für Sie durchführen können.

Zur Auftragserteilung bitten wir Sie um Bestätigung unseres Angebots durch die dem Angebot

beigefügte Auftragsbestätigung

(Abschlussformulierung bei Vertragsvorlage)

Wir freuen uns, wenn wir das Projekt und die darin angebotenen Arbeiten für Sie durchführen können.

Zur Auftragserteilung bitten wir um Gegenzeichnung des vorliegenden Vertrags.

(Erforderliche Anlagen)

- Anlage :

- Auftragsbestätigung

- Allgemeine Arbeits- und Geschäftsbedingungen

- Gültige Honorarrichtlinien

- Zeitplan